АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «12» апреля 2013               №27

О внесении изменений в постановление Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области №68 от 13.08.2012 «Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство газопровода высокого давления и газификация жилой зоны в д.Велюжино и д.Смогири Кардымовского района Смоленской области» на 2012-2013 годы

Администрация  Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в Муниципальную долгосрочную целевую программу «Строительство газопровода высокого давления и газификация жилой зоны в д.Велюжино и д.Смогири Кардымовского района Смоленской области» на 2012-2013 годы , следующие изменения:

Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы изложить в следующей редакции:

| Наименование программы | муниципальная долгосрочная целевая программа «Строительство газопровода высокого давления и газификация жилой зоны в д.Велюжино и д.Смогири Кардымовского района Смоленской области» на 2012-2013 годы (краткое название - МДЦП «Газификация села») |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года», статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ), Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2010 годы», постановление Администрации Смоленской области от 04.10.2008 № 537 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2008 – 2012 годы, постановлением Администрации Смоленской области от 21.04.2008 № 248 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ» (далее – Порядок), Постановление Администрации Смоленской области от 18.02.2008 № 120 (ред. от 01.03.2012) «Об утверждении Порядка реализации мероприятий по повышению уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства территорий Смоленской области, относящихся к сельской местности» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – Администрация) |
| Основной разработчик программы | Администрация муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее – Администрация) |
| Цели и задачи программы | 1.Повышение уровня газификации сельской местности муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области. |
| Целевые показатели программы | 1.строительство за 2013 годы в сельской местности муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 10,498 км сетей газоснабжения; 2. Газифицировано 22 дома и 134 квартиры в многоквартирных домах в сельской местности муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области; 3. уровень газификации домов и квартир в многоквартирных домах сетевым газом 29 %. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2012 - 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования Программы составляет 11,9 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Смоленской области 0,595 млн. рублей |

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы.

- Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь 11,9 млн. рублей, из них:

- на межевание   - 0.065млн.руб.

- на выполнение строительно-монтажных работ- 10957.51 тыс.руб.

- В том числе по годам:

- 2012 год – 0,8 млн. рублей;

- 2013 год – 11022.51 тыс.руб.

- Источниками финансирования Программы являются:

- - средства местного бюджета;

- - средства федерального и областного бюджетов;

- - иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации.

- ГАЗИФИКАЦИЯ

- Таблица № 1

| Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет сельского поселения |  |  |
| 2 0 1 2 год Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| Всего за 2012 год: |  |  |  |  |  |  |
| 2 0 1 3 год Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| «Строительство газопровода высокого давления и газификация жилой зоны в д.Велюжино и д.Смогири Кардымовского района Смоленской области» на 2012-2013 годы | 10957,51 |  |  | 529,876 |  |  |
| Межевание | 65.0 |  |  | 65.0 |  |  |
| Всего за 2013 год: | 11022.51 |  |  | 594.876 |  |  |

| ГАЗИФИКАЦИЯ (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет сельского поселения |
| 2012 год Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| 2013 год Строительно-монтажные работы | 11022.51 | 2028.45 | 8399,184 | 594.876 |
| Всего по программе: | 11022.51 | 2028.45 | 8399.184 | 594.876 |

- Глава  муниципального образования

- Каменского сельского поселения

- Кардымовского района

- Смоленской области                                                                                                        В.П.Шевелева