****

**Совет депутатов Каменского сельского поселения**

 **Кардымовского района Смоленской области**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от « 27» апреля 2015 года №22

|  |
| --- |
| Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016гг. |

 Заслушав и обсудив информацию Главы муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по плану мероприятий муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг., Совет депутатов Каменского сельского поселения второго созыва

 **Р Е Ш И Л:**

1. Утвердить план мероприятий муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016гг. (план мероприятий прилагается).

Глава муниципального образования

Каменского сельского поселения

Кардымовского района

Смоленской области **В.П.Шевелева**

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Совета депутатов муниципального образования Каменского сельского поселения

Кардымовского района

Смоленской области

№ 22 от « 27 » апреля 2015г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.П.Шевелева

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

муниципального образования Каменского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п  | Наименование мероприятий | Единицаизмере-ния | Задание | исполнитель | Примечание  |
| Объемработ | Стоимостьработ,тыс.руб | Срокисполне-ния  |
| **1** | **Жилой фонд** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена оконных блоков в подъездах |  |  |  |  |  |  |
|  | *д.Каменка ул.Школьная д.3* | шт | 2 | 40,0 | 01.05.2015 | ООО «Управляющая организация» |  |
|  | *д.Каменка ул.Центральная д.14* | шт | 2 | 40,0 | 01.07.2015 | ООО «Управляющая организация» |  |
|  | *д.Каменка ул.Центральная д.16* | шт | 2 | 40,0 | 01.08.2015 | ООО «Управляющая организация» |  |
| 1.2 | Ремонт электропроводки |  |  |  |  |  |  |
|  | *д.Каменка**улМагистральная д.6/2* | м2 | 50 | 75,0 | 15.05.2015 | ООО «Управляющая организация» |  |
|  | *д.Каменка**улМагистральная д.7* | м2 | 50 | 75,0 | 01.09.2015 | ООО «Управляющая организация» |  |
|  | *д.Каменка**улМагистральная д.8* | м2 | 50 | 75,0 | 01.10.2015 | ООО «Управляющая организация» |  |
| **2** | **Водопровод, наружные сети** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция водозаборных колонок в д.Замощье | шт | 3 | 45,0 | 10.11.2015 | ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 2.2 | Очистка, хлорирование башни Рожковского |  |  |  |  |  |  |
|  | *д.Каменка* | шт | 1 | 9,4 | 20.05.2015 | ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| **3.** | **Автодороги и проезды** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отсыпка песчаной смесью дорог, грейдерование  |  |  |  |  |  |  |
|  | *д.Каменка ул.Н.Каменка,**ул.Центральная**д.Залужье,* | км | 1,2 | 20,0 | 01.09.2015 | Шевелева В.П. |  |