# A:\Герб Смол. области-3.gif

# АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**кардымовского района Смоленской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «01» марта 2021 № 20

О создании противопаводкового штаба на территории Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и летнее - осенних паводков, сокращения наносимого ими ущерба, предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах и в водоохранных зонах на территории Каменского сельского поселения, Кардымовского района Смоленской области, Администрация Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Постановляет:

1. Создать противопаводковый штаб на территории Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду и пропуску паводковых вод на территории Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в 2021 году согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области и разместить на официальном сайте .

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Каменского сельского поселения **В.П.Шевелева**

|  |  |
| --- | --- |
| Кардымовского района Смоленской | Приложение № 1  к постановлению Администрации  Каменского сельского поселения  Кардымовского района  Смоленской области  от «01» марта 2022 №20 |

**С О С Т А В**

**противопаводкового штаба на территории Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шевелева Валентина Петрвона    Голозов Виктор Сергеевич | | Глава муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  Зам. Главы муниципального образования  Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской  области | | | |
| **Члены комиссии:** | | | | |
| Семенов Михаил Юрьевич | | Директор МБОУ «Каменская основная школа» | | |
| Бигарова Анна Сергеевна | | Депутат Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | | |
| Бондарь Виктор Никитович | | житель д.Смогири (контроль прохождения паводковых вод через гидротехническое сооружение); | | |
| Тимофеев Андрей Сергеевич | | ИП «Тимофев А.С.» | | |
|  | | | | Приложение №2 к постановлению Администрации  Каменского сельского поселения  Кардымовского района  Смоленской области  от «01» марта 2022 №20 | |

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду**

**и пропуску паводковых вод на территории Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области в 2022 году**

| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. Мероприятия, проводимые в период подготовки к паводковому периоду | | | | |
| 1. | Корректировка плана действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, в соответствии со среднесрочным прогнозом развития весеннего половодья | | до  01.04.2022 | Глава муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области |
| 2. | Осуществление контроля за организацией и проведением мероприятий по предотвращению случаев выхода людей на лед в период половодья с целью отдыха и рыбной ловли | | постоянно | Глава муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области |
| 3. | Обеспечение систематического информирования населения о развитии паводковой обстановки, ведение разъяснительной работы по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками | | постоянно | Глава муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, члены оперативного штаба |
| 4. | Выполнение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения в зонах возможного затопления (подтопления) | | постоянно | Глава муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области |
| 5. | Организация комплекса мероприятий по защите объектов электроснабжения | | постоянно | Глава муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области |
| 6. | Организация комплекса мероприятий по защите дорог, мостов, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), принятие мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению их надежности | | период пропуска паводковых вод 2022 г. | Глава муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, члены оперативного штаба |
| 7. | Проверка готовности гидротехнических сооружений (далее - ГТС) к безаварийному пропуску паводковых вод | | постоянно | Глава муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области |
| 8. | Проверка готовности органов управления, сил и средств Кардымовского звена Смоленской областной подсистемы РСЧС по вопросам готовности к обеспечению безаварийного пропуска половодья 2022 года | | до  25.03.2022 | Глава муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, члены оперативного штаба |
| 9. | Изготовление и размещение памяток для населения посвященных безопасности во время отдыха на водных объектах. Размещения информации в сети «Интернет» и печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ» | | до 20.04.2022 | Глава муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, члены оперативного штаба |
| 10. | Уточнение, подготовка и проверка готовности пунктов временного размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации | | до 01.04.2022 | Глава муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области, члены оперативного штаба |
| 11. | Организация доставки лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, из районов, подверженных затоплению (подтоплению), в лечебно-профилактические учреждения | | постоянно | Глава муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области |