****

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

от 25 мая 2023г № 21

|  |
| --- |
| Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023-2024гг.  |

Заслушав доклад Главы муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Шевелевой В.П., об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023-2024гг., Совет депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

 **Р Е Ш И Л:**

1.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

(План мероприятий прилагается.)

Глава муниципального образования

Каменского сельского поселения

Кардымовского района

Смоленской области **В.П.Шевелева**

 УТВЕРЖДЕН

 решением Совета депутатов

 Каменского сельского поселения

 Кардымовского района

 Смоленской области

 №21 от 25 мая 2023 года

**ПЛАН мероприятий**

**по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****мероприятий** | **Ед.****изм** | **Задание** | **Исполнитель** | **Выполнено** |
| **Объем работ** | **Стоимость работ, тыс. руб.** | **Срок исполнения** |  |
|  | **ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт подъезда №1 д.Пищулино, ул.Школа-интернат, д.14 | м2 | по факту | по факту | до 15.09.2023 | ООО «Управляющая организация» |  |
| 2. | Ремонт подъезда д.Каменка, ул.Магистральная, д.3 | м2 | по факту | по факту | до 15.09.2023 | ООО «Управляющая организация» |  |
| 3. | Ремонт подъезда №2 д.Каменка, ул.Центральная, д.16 | м2 | по факту | по факту | до 15.09.2023 | ООО «Управляющая организация» |  |
| 4. | Ремонт инженерного оборудования д.Каменка, ул. Магистральная 6/2 |  | по факту | по факту | до 15.10.2023 | ООО «Управляющая организация» |  |
| 5. | Ремонт инженерного оборудования д.Каменка, ул.Садовая, д.4 |  | по факту | по факту | до 15.10.2023 | ООО «Управляющая организация» |  |
| 6. | Ремонт инженерного оборудования д.Пищулино, ул.Льнозаводская, д.31 |  | по факту | по факту | до 15.10.2023 | ООО «Управляющая организация» |  |
| 7. | Ремонт кровли (выборочно) д.Каменка, ул.Магистральная, д.4 | м2 | по факту | по факту | до15.07.2023 | ООО «Управляющая организация» |  |
| 8. | Ремонт кровли (выборочно) д.Каменка, ул.Магистральная, д.8 | м2 | по факту | по факту | до15.07.2023 | ООО «Управляющая организация» |  |
| 9. | Капитальный ремонт (МКД) д.Каменка,ул.Садовая,д.1 | м2 | по факту | по факту | до 15.10.2023 | ООО «Управляющая организация» |  |
| 10. | Техническое обслуживание внутридомовых газовых оборудований д.Каменка, 15 домов |  | по факту | по факту | до 15.10.2023 | ООО «Управляющая организация» |  |
| 11. | Техническое обслуживание внутридомовых газовых оборудований д.Пищулино,3 дома |  | по факту | по факту | до 15.10.2023 | ООО «Управляющая организация» |  |
|  | **ДОРОГИ и ПРОЕЗДЫ** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт дороги (ПГС)д.Березкино, ул.Центральная | м | 210 | 550,00 | июнь | Администрация Каменского сельского поселения |  |
| 2. | Ремонт дороги(ПГС)д.Пищулино,ул.Льнозаводская от д.8 «А» до д.36 | м | 280 | 600,00 | июль | Администрация Каменского сельского поселения |  |
| 3. | Ремонт дороги (асфальтная крошка) д.Варваровщина,пер.Лесной | м | 250 | 600,00 | июль-август | Администрация Каменского сельского поселения |  |
| 4. | Ремонт дороги (асфальтная крошка) д.Каменка,ул.Школьная от д.1 до д.10 | м | 150 | 400,00 | август | Администрация Каменского сельского поселения |  |